XÃ TÂN ĐỘNG: GIÁM SÁT THI CÔNG ĐƯỜNG BÊTÔNG XI MĂNG KO.08 ẤP KÀ ỐT

Vừa qua, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Tân Đông, huyện Tân Châu phối hợp cùng cán bộ Giao thông - thủy lợi xã tổ chức giám sát công trình đường KO.08 ấp Kà Ốt, xã Tân Đông giai đoạn móng đường bêtông đá 4x6.

Công trình đường KO.08 ấp Kà Ốt có chiều dài 663,71m, chiều rộng mặt đường 3,5m, lề đường mỗi bên là 0.75m. Kinh phí thực hiện là 985.549.000 đồng, từ nguồn vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) và vận động.

Qua giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiến hành lập biên bản, nhắc nhở đơn vị thi công khắc phục sai như sau: Đề nghị khắc phục đoạn cuối công trình từ Km0+300m đến điểm cuối tuyến về việc đảm bảo độ dày của lớp bêtông xi măng 4x6 (dày 10cm); đoạn KM0+540m chưa đảm bảo đúng kích thước chiều rộng của mặt đường (chiều rộng 3,5m).

Đại diện đơn vị thi công cam kết khắc phục sai sót và đảm bảo hoàn thành công trình đúng thời gian quy định./.

Vân Anh- MTTQ xã Tân Đông